Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2026 – 2030
Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w zw.  z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1696) ustala się w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 
DIAGNOZA:

	Zakres dostępności
	Zalecenia do wdrożenia

	Dostępność architektoniczna
	1. Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca biegów schodów do piętra II). 

	Dostępność cyfrowa
	1. Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. 

2. Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. 
3. Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej.

	Dostępność informacyjno-komunikacyjna
	1. Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. 

2. Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). 

3. Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta Sądu. 

4. Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: 

· odczytywalnego maszynowo, 

· łatwego do czytania, 

· nagranego w języku migowym

5. Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

6. Opracowanie i wdrożenie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.


	Zakres tematyczny oraz terminy realizacji

	Lp.
	Planowane działania
	Sposób realizacji
	Osoba/Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
	Termin realizacji

	1. 
	Szkolenia w zakresie dostępności cyfrowej
	Zapewnienie możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia       19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
	Samodzielna Sekcja Administracyjna
	w całym okresie działania

	2. 
	Monitorowanie strony internetowej Sądu 

w zakresie wymagań obowiązujących przepisów
	Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych
	 Specjalista ds. Administracyjnych
 
	w całym okresie działania


Aktualizacja deklaracji

	1. 
	Specjalista ds. Administracyjnych
 
	w całym okresie działania

	3. 
	Instalacja pętli indukcyjnej w Biurze Obsługi Interesanta
	1. Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień.

2. Realizacja zadania. 

3. Zamieszczenie informacji na stronie Internetowej Sądu o posiadaniu pętli. 
	- Dyrektor Sądu Okręgowego                         w Tarnobrzegu;
-Administrator strony internetowej;


	           2027-2028 r.

	4. 
	Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom  niepełnosprawnym
	1. Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu zakładki w zakresie dostępności.

2. Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu formularza do kontaktu przez osobę niepełnosprawną.  
	-Specjalista ds. Administracyjnych

	w całym okresie działania

	5. 
	Bieżąca  analiza stanu budynku i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kolbuszowej pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
	1. Bieżąca analiza stanu budynku oraz pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kolbuszowej;

2. Ewentualne oszacowanie kosztów prac i usług w zakresie możliwości przystosowania budynku oraz pomieszczeń Sądu w celu zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
	- Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
- Specjalista ds. inwestycji i remontów
	w całym okresie działania,


	6. 
	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej

oraz architektonicznej.
	Aktualizowanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej informacji adresowych  i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.
	 Specjalista                          ds. Administracyjnych

	w całym okresie działania

	7. 
	Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
	1. Bieżące monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności.

2. Bieżące przekazywanie informacji pracownikom Sądu .


	Specjalista ds. Administracyjnych
	w całym okresie działania

	8. 
	Przebudowa budynku pod kątem dostępności architektonicznej z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym budowa windy
	1.Przygotowanie projektu przebudowy budynku;
2.Zatwierdzenie przygotowanego projektu;

3.Wykonanie prac remontowo-budowlanych;

4.Instalacja windy
	Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
-specjalista ds. inwestycji i remontów SO w Tarnobrzegu;
	2026-2030

	9. 
	Opracowanie i wdrożenie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
	1.zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie 
2.udostępnienie informacji pracownikom sądu;
	Specjalista ds. Administracyjnych
	2026 r.


Kolbuszowa, dnia 31.03.2026 roku.                                                                                                                                          Na oryginale właściwe podpisy:
Prezes Sądu Rejonowego                                                                                                                                                                           Z upoważnienia
w Kolbuszowej                                                                                                                                                                                    Dyrektora Sądu Okręgowego
Aneta Paździor-Kusz                                                                                                                                                                                     Dorota Wiglusz
(podpisano elektronicznie)                                                                                                                                                                 (podpisano elektronicznie) 
Dokument opracował:
Małgorzata Kozdra
